BẢNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN HỆ THỐNG BÁN HÀNG CÀ PHÊ

| STT | Use Case chính | Mục tiêu | Thành viên phụ trách | Thời gian (dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý bán hàng và thanh toán | Xây dựng chức năng cho phép khách hàng đặt hàng, thêm vào giỏ hàng, thanh toán và theo dõi trạng thái đơn hàng. | Thành viên A – Phụ trách frontend và xử lý giao diện khách hàng. | Tuần 1 – 2 |
| 2 | Quản lý kho | Theo dõi số lượng nguyên liệu, hàng hóa, cập nhật khi có đơn hàng mới hoặc khi nhập thêm hàng. | Thành viên B – Thiết kế CSDL và viết API quản lý kho. | Tuần 2 – 3 |
| 3 | Quản lý người dùng | Cho phép đăng ký, đăng nhập, phân quyền giữa admin và khách hàng. | Thành viên C – Thiết kế backend xử lý xác thực và phân quyền. | Tuần 2 – 3 |
| 4 | Quản lý sản phẩm | Thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm, hình ảnh và giá bán. | Thành viên D – Thiết kế form nhập liệu và module CRUD sản phẩm. | Tuần 3 – 4 |
| 5 | Quản lý đơn hàng | Admin có thể xem, cập nhật, xác nhận và thống kê đơn hàng. | Thành viên E – Viết API xử lý đơn hàng và kết nối database. | Tuần 4 – 5 |

Công cụ & Môi trường phát triển

• Ngôn ngữ lập trình: HTML, CSS, JavaScript, PHP hoặc Node.js
• Cơ sở dữ liệu: MySQL
• Công cụ: VS Code, XAMPP, GitHub
• Thiết kế giao diện: Figma
• Phân tích và mô hình: Draw.io, StarUML

Tiến độ dự kiến

• Tuần 1: Phân tích yêu cầu, xác định use case, thiết kế sơ đồ tổng quan
• Tuần 2–3: Thiết kế cơ sở dữ liệu và chức năng quản lý người dùng, kho
• Tuần 3–4: Hoàn thiện quản lý sản phẩm và giao diện bán hàng
• Tuần 4–5: Tích hợp, kiểm thử, hoàn thiện báo cáo và demo hệ thống